[20260320] 歌尔对接会议记录

————参与方————

HCT：乔雅楠；邓琤；李洋；尹彻；尤波（在线）

歌尔：

业务：Mia

产品线负责人：肖睿聪

产品经理：马林（骑自行车）

产品经理：Ethan

软件业务leader：刘鹏

———————————

硬件

核心能力：光&声、ID、CMF、人机、穿戴整机（除：摄像头、电池、实体按键）

歌尔头盔相关经验：25年与瑞典公司项目（没有AR）项目未落地，骑行姿态研究

有全球用户头部数据，区分人种，总扫描数量50W+。能赋能头盔内部人机设计

歌尔建议：增加眼动监测，类似汽车上的DMS

头盔生产：建议HCT指定，整机组装由歌尔

ID与CMF设计：根据甲方要求进行设计及导入到生产

后脑勺，要不要加摄像头？

歌尔建议：HUD

不建议用玻璃材质的方案，以避免跌落时碎裂，造成二次伤害 → 几何光波导方案 ×

推荐：树脂镜片的衍射光波导 × MicroLED方案，入眼尼特1000，目前最大500x300像素。

需求暂定左右两侧显示，全彩。

入眼亮度提升方案，电致变光评估

另需评估，free form贴膜反射 × Micro OLED方案 → 歌尔提供信息，Shoei GT3 Smart采用该方案

歌尔建议：扬声器，可选2块iPad Pro的同款扬声器

歌尔有RNC路面降噪方面的经验

歌尔建议：全频段降噪好做，但：

警车、救护车的警笛通透，难做。尤其是考虑到各个国家的警笛频率不同

大卡车、大货车逼近时的低频音，如果去除，会不会对用户反而造成安全隐患？

歌尔建议：摄像头：

不要犯Looki的错误，要选星光级或更大的传感器

在意拍摄内容防抖的话，建议选择XY两轴防抖的结构形式（尺寸：普通摄像头<两轴防抖<三轴云台）

软件（Ai+XR）

Ai 应用方案：语音交互、视觉识别、Ai SDK 云端（任意切换模型、穿戴应用的Skill集）

软件开发：头显+App

眼镜端使用SoC、MCU双平台

算法可合作第三方，也有部分自有

UIUX设计中心：7～8人

歌尔建议：AI剪辑，与传感器信息集成，才能做到低功耗

IMU、GPS、气压传感器等

大概率是美景时才开启高清记录，省电，保续航

项目与资源

9月 EVT2，快速模状态；6月底 点亮放进头盔Demo。

资源投入：由各个事业部评估资源投入（或招聘）、项目立项后各个板块投入全职人员

2～3轮需求评估做项目应答，做过时间这么短的项目。

报价组成：NRE、BOM、算法

项目流程管理模式：华为IPD

硬件结构：需要我们支持

芯片选型：一起选（第一代可不用地平线芯片）

电子部分：歌尔全包

歌尔待Todo

下周一提供风险评估反馈

报价、排期、生产能力评估、具体切割范围、树脂材料的物理特性（伤害性）

我们 Todo

PRD：

摄像头要求（要不要后摄）、多少K拍摄、显示内容、环境温度阈值、待验证项

对接资源清单及范围

法务风险：IP 电子整体安全的责任方划分